菏泽市万福实验学校（菏泽市华樾实验学校）中央空调项目

招 标 文 件

(项目编号：HCGJQ-2020-007）

招   标   人：万福商圣实业有限公司

招标代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

二〇二〇年六月

目录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	4

1. 总则	13

2. 招标文件	15

3. 投标文件	16

4. 投标文件的递交	20

5. 开标	21

6. 评标	21

7. 合同授予	22

8. 纪律和监督	23

9. 需要补充的其他内容	24

附件一：问题澄清通知	25

附件二：问题的澄清	26

第三章  评标办法	27

第四章  合同条款及格式	31

第五章  工程量清单	53

第六章  图  纸	55

第七章  技术标准和要求	56

第八章  投标文件格式	56

## 第一章 招标公告

红城国际工程项目管理有限公司受万福商圣实业有限公司的委托，就菏泽市万福实验学校（菏泽市华樾实验学校）中央空调项目以公开招标方式进行采购，欢迎符合本次招标要求的投标人前来参加。

一、招标人：万福商圣实业有限公司

二、招标代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

三、项目名称：菏泽市万福实验学校（菏泽市华樾实验学校）中央空调项目

四、项目编号：HCGJQ-2020-007

五、项目概况：

1.招标内容：万福实验学校2#初中教学楼、6#小学食堂中央空调设备采购及安装工程；

2.招标范围：设计文件及有关资料包括的全部内容（另有文字说明的除外）；

3.质量标准：达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和设计文件要求；

具体招标内容详见招标文件。

六、项目预算：约6295556.86元

七、投标人资格要求：

1、投标人须具备建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质或机电工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2、拟派往本工程的项目经理须是机电工程专业贰级及以上注册建造师,并具有有效的安全生产考核证（B类）；

3、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》之规定，投标人应为通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询未被列为失信被执行人；

4、投标人需提供有资质的第三方征信机构出具的有效企业信用报告书（咨询电话：0530-6056388）；

5、本次招标不接受联合体投标，不允许转包；

6、本项目采用资格后审。

八、报名要求及获取招标文件：

1、统一社会信用代码营业执照；

2、法定代表人身份证（法定代表人到场）或法定代表人授权委托书和法定代表人身份证复印件及被委托人身份证（被委托人到场）；

3、企业资质证书副本、安全生产许可证副本；

4、拟派往本项目的项目经理机电工程专业贰级及以上注册建造师证、有效的安全考核B证及身份证及项目经理无在建项目声明；

5、通过“信用中国”网站（www. creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询本单位信用记录（提供网页版截图并加盖单位公章）；

6、投标人需提供有资质的第三方征信机构出具的有效企业信用报告书（一份）。

注：（1）报名资料的审验并不作为潜在投标人资格条件的最终通过或合格，潜在投标人应对资料的真实性等负责；评审时须对投标企业进行资格后审，不符合项目资格条件的投标人的投标文件将被拒绝，潜在投标人应自负其风险费用。

（2）有意者请携带以上证件的原件及加盖单位公章的复印件两份（不接受彩印件、电子扫描件），2020年6月28日起至2020年7月2日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00（法定节假日除外），到菏泽市广州路1777号昊智创业园7楼报名室报名。

（3）开标时间及投标文件递交的截止时间、地点详见招标文件；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。招标文件、图纸及工程量清单300元/份，售后不退。

九、发布媒介：本次招标公告在中国招标投标公共服务平台、山东省采购与招标网、菏泽市公共资源（国有产权）交易服务平台上发布。

十、联系人方式：

1、招标人：万福商圣实业有限公司

联系人：朱经理

联系电话：18661515790

地址：菏泽市定陶区仿山庄园东100米路北

2、招标代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

联系人：史荣敏

联系方式：18453068551

邮箱：hcgjyxgshz@163.com

地址：菏泽市广州路1777号昊智创业园7楼

第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：万福商圣实业有限公司 联系人：朱经理 联系电话：18661515790 地址：菏泽市定陶区仿山庄园东100米路北 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：红城国际工程项目管理有限公司 联系人：史荣敏 联系方式：18453068551 邮箱：hcgjyxgshz@163.com 地址：菏泽市广州路1777号昊智创业园7楼 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 菏泽市万福实验学校（菏泽市华樾实验学校）中央空调项目 |
| 1.1.5 | 工程地点 | 菏泽市万福实验学校（菏泽市华樾实验学校） |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标内容 | 万福实验学校2#初中教学楼、6#小学食堂中央空调设备采购及安装工程 |
| 1.3.2 | 工期 | 40日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 要求达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和设计文件要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质要求 | 1、投标人须具备建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质或机电工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 2、拟派往本工程的项目经理须是机电工程专业贰级及以上注册建造师,并具有有效的安全生产考核证（B类）； 3、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》之规定，投标人应为通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询未被列为失信被执行人； 4、投标人需提供有资质的第三方征信机构出具的有效企业信用报告书（咨询电话：0530-6056388）； 5、本次招标不接受联合体投标，不允许转包； 6、本项目采用资格后审。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间10天前以书面形式送达红城国际工程项目管理有限公司（地址：菏泽市广州路与巢湖路交叉口东北角昊智创业孵化园7楼）或以电子版发送到hcgjyxgshz@163.com，并电话告知。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间15天前 |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 工程量清单、设计资料及澄清变更答疑等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间10天前以书面形式送达红城国际工程项目管理有限公司（地址：菏泽市广州路与巢湖路交叉口东北角昊智创业孵化园7楼）或以电子版发送到hcgjyxgshz@163.com，并电话告知。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年7月15日9时30分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清后24小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到修改后24小时内 |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 | 见本招标文件其他部分约定 |
| 3.2.3 | 招标控制价 | 人民币陆佰贰拾玖万伍仟伍佰伍拾陆元捌角陆分（￥6295556.86元） 注：超过招标控制价的投标报价为无效报价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币壹拾万元整（￥100000.00元） 投标保证金必须于2020年7月14日上午12时00分前按照招标文件规定的金额使用本公司基本账户将投标保证金汇入以下银行账户： 名称:菏泽市兴菏国有产权交易有限责任公司 账号:8030 2600 1421 0248 21 开户行:莱商银行股份有限公司菏泽分行营业部 注：1）投标保证金必须从投标人基本户转出，否则无效；(请注明“菏泽市万福实验学校（菏泽市华樾实验学校）中央空调项目”） 2）投标人应充分考虑转账和电汇的银行交换时间，由此带来的保证金不能按时到账的责任由投标人自行承担。 注：未中标投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金，在合同签订后持签订的合同原件（交易中心留存）及网银电子回单盖财务章到菏泽市公共资源（国有产权）交易中心退还保证金。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年（2017年1月1日以来），如公司成立时间不足三年可提供视自身情况提供成立以来的财务状况； |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 按投标文件格式要求由投标人法定代表人或委托代理人签字或盖章及加盖单位章。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 壹份正本、肆份副本（每份投标文件须分开打印装订） 2、唱标一览表一式三份（单独密封，单独提交） 3、电子文档壹份（内容包含投标文件所有内容，应与正本一致），U盘形式提供（必须单独密封） |
| 3.6.5 | 装订要求 | 每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.1 | 密封要求 | 投标文件正副本分开或集中密封均可；分开密封的，封套上应清楚地标记 “正本”或“副本”字样； |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | （项目名称）投标文件 项目编号： 投标人名称： 投标人地址： 投标人电话： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 菏泽市公共资源（国有产权）交易中心开标二室（菏泽市牡丹区济南路与钱江路交叉口向南200米路西） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年7月15日9时30分；同投标截止时间 开标地点：菏泽市公共资源（国有产权）交易中心开标二室（菏泽市牡丹区济南路与钱江路交叉口向南200米路西） |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标企业代表一同检查密封情况。 开标顺序：投标文件递交逆顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 依法组建 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：推荐排名最前的三名 |
| 7.2 | 中标候选人公告媒介 | 同招标公告发布媒介 |
| 9 | 工程量清单复核 | 投标人获取招标文件后，应仔细查阅招标文件的所有内容，如有缺漏、重复或不清楚的地方必须立即以书面通知招标人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的内容。否则由此引起的损失由投标人自行承担。 |
| 1.4.6 | 严禁借用资质参与本工程资格审查和投标的行为，在招标过程中发现有借用资质行为的，将取消该企业的投标资格；施工过程中若发现有上述行为的，业主有权终止合同，由此造成的损失由中标企业承担。 |
| 1.4.7 | 拟派项目管理机构（项目经理、技术负责人、施工员、质量员或质检员、安全员、劳务员、材料员、机械员、预算员或造价员、资料员）必须为本公司正式人员。 |
| 1.4.8 | 拟派往本工程的注册建造师不能在其他工程中担任项目经理。 |
| 1.4.9 | 招标人及主管部门负责本工程的全过程监督工作，在招标及工程施工过程中，一旦发现弄虚作假的情况，监督部门将按照有关法律法规对有关人员进行严厉查处。 |
| 1.5.2 | 招标文件、图纸及工程量清单300元/份，售后不退。投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。无论投标结果如何，招标人和代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。 |
| 1.12 | 分包：不允许分包 |
| 2.1.1 | 本招标文件包括： （1）招标公告； （2）投标人须知； （3）评标办法； （4）合同条款及格式； （5）工程量清单； （6）图纸； （7）技术标准和要求； （8）投标文件格式； (9) 投标人须知前附表规定的其他材料 |
| 3.1 | 投标文件应包括下列内容： （1）唱标一览表； （2）投标函； （3）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书； （4）投标保证金缴纳凭证； （5）已标价工程量清单； （6）施工组织设计； （7）项目管理机构； （8）资格审查资料； （9）投标人认为需要提供的其他材料。 |
| 3.5.5 | “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 时间要求：近三年（2017年1月1日以来） 如公司成立时间不足三年可提供视自身情况提供成立以来的诉讼及仲裁情况； |
| 3.7 | 备选投标方案：除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。 |
| 4.1.3 | 未按投标人须知前附表第4.1.1 条或第4.1.2条要求密封的投标文件，招标人不予受理。 |
| 5.1 | 招标人在本章投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并要求所有投标人的法定代表人或委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或委托代理人不按规定参加开标会议的，视为自动放弃投标资格。 |
| 5.2 | 各投标人在出席开标会议时，必须携带以下证件原件并列明证件清单，装在单独的档案袋内与投标文件同时提交（投标人须自行核对证件内容是否与清单一致，招标人及代理机构不对其一致性负责），自觉接受评标委员会的资格审查（资格审查结果以评标委员会审查为准），以下（1）—（6）证件若有一项或多项不合格的均为无效投标文件，其投标文件按无效标处理。 1、统一社会信用代码营业执照； 2、法定代表人身份证（法定代表人到场）或法定代表人授权委托书和法定代表人身份证复印件及被委托人身份证（被委托人到场）； 3、企业资质证书副本、安全生产许可证副本； 4、拟派往本项目的项目经理机电工程专业贰级及以上注册建造师证、有效的安全考核B证及身份证及项目经理无在建项目声明； 5、通过“信用中国”网站（www. creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询本单位信用记录（提供网页版截图并加盖单位公章）； 6、投标人需提供有资质的第三方征信机构出具的有效企业信用报告书。 注：以上证件不能提供相关有效原件的，必须提供由发证机关或其对应的主管部门出具的证明。 |
| 7.5.3 | 合同实施期间中标人有下列情况之一者，招标人有权单方终止合同，并要求中标人赔偿招标人的一切损失。 （1）工程转包或违法分包的； （2）已施工的工程质量经一次返工后仍不能达到合格及以上标准的； （3）实施施工工期落后于计划工期10天以上的； （4）施工过程中采用不合格建材施工的； （5）违背国家规范操作给招标人造成损失的； （6）未经发包人代表（或驻工地监理工程师）同意，随意改变施工图纸施工的； （7）因中标人与其他第三人之间债务引起法律责任使招标人在经济等方面受到侵害的。 发现以上情况之一的，业主将上报建设主管部门依法进行处罚，视情节严重的将申请相关部门依法吊销其营业执照或移交司法机关处理。 |
| 9.1 | 重新招标 有下列情形之一的，招标人将对该项目重新招标： (l）投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3 家的投标人； (2）经评标委员会评审，合格投标人不足3家，评标委员会应否决该项目投标。由招标人依法对该项目重新组织招标。 |
| 9.2 | 不再招标 重新招标后投标人仍少于三个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准单位批准后不再进行招标。 |
| 10.1词语定义 |
| 10.1.2 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：以行业主管部门发布的通告为准。 |
| 10.2 投标人代表出席开标会 |
|  | 招标人邀请所有投标人的法定代表人（或委托代理人）参加开标会。投标人的法定代表人（或委托代理人）投标截止时间止不到达开标现场的，视为自动放弃投标资格，其投标文件按无效标处理。 |
| 10.3知识产权 |
| 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.4重新招标的其他情形 |
| 除投标人须知正文规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 10.5 同义词语 |
| 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.6监督 |
| 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受行政监督部门依法实施的监督。 |
| 10.7解释权 |
| 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；投标人须知与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 质保期 | 三年 |
| 付款方式：签订合同后预付合同价款的30%，设备到场后付合同价款的30%，安装调试完毕并验收合格后付至合同价款的97%，剩余合同价款质保期满后无息付清。 |
| 本工程的招标代理服务费执行《国家发展计划委员会文件》计价格[2002]1980号文件收费标准50%收取，由中标人在领取中标通知书时支付。 交易平台使用费：由中标人在领取中标通知书之前交至菏泽市公共资源（国有产权）交易中心（以中标价为基数，按比例分段累进计费）。 交易平台使用费收费标准 300万元以下（含300万元） 0.17% 300万元-500万元（含500万元） 0.16% 500万元-1000万元（含1000万元） 0.15% 备注：单项最低为 1000 元。 注：各投标人编制投标文件时将以上费用考虑进入工程报价。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：设计文件及有关资料包括的全部内容（另有文字说明的除外）。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10.2款、第1.10.3款和第2.2.1款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买图纸的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

一、唱标一览表

二、投标函

三、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

四、投标保证金缴纳凭证

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、投标人认为需要提供的其他材料

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“（5）已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第八章“投标文件格式”规定的格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在投标截止后投标人撤销其投标文件的；

（2）中标人无正当理由不领取中标通知书或不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件；

（3）法律法规规定的其他情形。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

### 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。单独递交的唱标一览表与投标文件正本不一致时，以唱标一览表为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.6.6. 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)  本招标文件（包括图纸）；

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》；

(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5)  招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6)  建设工程设计文件及相关资料；

(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(8)  与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料。

3.6.7投标人应根据招标人提供的施工图纸、工程量清单及招标文件规定认真编制投标文件。工程量清单中的每一个项目均需计算填写单价、合价。若投标人没有填写单价、合价的项目，招标人将认为此项费用已包括在其它项目单价、合价中。

3.6.8投标人应根据企业自身的管理水平、施工能力，并考虑风险因素，结合施工方案及工程量清单进行报价，并以最大限度地满足招标文件要求，但不得低于企业成本价。投标人应充分考虑施工期间各类建材（暂定价材料除外）的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入投标报价，在合同实施期间价格固定，除图纸变更及招标文件规定可调整外，其他不再调整。

3.6.9投标文件中投标报价以最后的投标报价为准，如分项计算错误或者遗漏，视为投标方的减让，不再进入报价。

3.6.10该工程采取包工包料方式，运杂费、装卸费、保管、安装等人工费、机械费、水电费、施工管理费、风险、利润、保险、保修、保养、成品保护服务及培训、规费、税金以及系统的报建、施工检测及调试、竣工职能部门验收、备案费用等所有费用，投标人应把所有费用分摊在工程量清单所列细目中。

3.6.11工程量清单是招标人编制的，作为所有投标人共同的报价基础，投标人不得随意更改。投标人应根据图纸仔细核对工程量清单，如发现工程量清单与图纸不一致的，以施工图纸为准，应在投标人须知规定的要求澄清时间内提出，并根据招标人最终确定的工程量进行报价。在规定的时间内不提出的，视为投标人认为工程量清单与图纸完全一致，在施工过程中必须按照图纸设计内容进行施工，投标人不得再要求调整价格,施工以业主对工程的适配而定，如与图纸冲突，双方协商解决。

3.6.12合同方式：总价合同。

3.6.13工程结算依据：工程施工合同、经招标人签字认证的工程变更、索赔签证及有关协议书。

3.6.14中标人自行采购的材料、设备必须由招标人、监理单位及施工单位三方签字认可（其质量符合国家质量验收标准），凡纳入省市备案范围的，必须使用备案产品。

3.6.15投标人可先到施工现场踏勘以充分了解施工现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.6.16专门用于本工程施工的所有设备、设施和材料一经运到施工现场，即应被视为专供工程施工使用，由承包人负责保管，招标人不再单独支付保管费。

3.6.17未涉及到部分详见本工程工程量清单及图纸。

3.6.18施工过程中所产生的建筑垃圾按照甲方要求清运。

## 4. 投标文件的递交

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封的投标文件，招标人应予拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人准时参加，否则视为自动放弃本次投标资格。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布公开报价纪律；

(2）公布在报价截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3）宣布唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4）在监督人监督下，推选2-3名投标人授权代表一同检验投标文件的密封情况，签字确认；

(5）宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆顺序；

(6）按照宣布的公开报价顺序当众开标，公布投标人名称、报价、工期及其他内容，并记录在案；

(7）投标人代表、记录人、唱标人在开标记录上签字确认；

(8）各投标人对本次开标仪式有无异议，有异议请举手示意，无异议签字确认；

（9）公开报价结束，进入评审阶段。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。如未在开标现场提出异议，则视为认同开标程序。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标人。若公示期无异议，则确定排名第一的中标候选人为中标人。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.4 签订合同

7.5.1中标人应当在公示结束后三十日内根据招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面合同，否则视为自动放弃中标资格。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至

（详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至                             （详细地址）。

招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

年         月         日

## 附件二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

## 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

| 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （40分） | （1）评标基准价（A值）的确定：当投标人等于或少于5家时，所有投标人的有效投标报价的算术平均值为评标基准价（A值）；当投标人超过5家时，所有投标人的有效投标报价去掉一个最高价，去掉一个最低价的算术平均值为评标基准价（A值）； （2）投标人报价：投标人报价等于A值的得40分；每高于A值1％减0.3分；每低于A值1％减0.3分（报价计分采用内插法，得分保留小数点后两位数字，第三位四舍五入）。 （注：去掉的报价仅作用于评标基准价的计算，仍参与报价分的计算及综合排名。） |
| 空调生产企业及投标人实力 （19分） | 1、空调生产企业获得ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书，两证齐全且在有效期内得2分，缺项不得分。 2、空调生产企业生产多联机产品采用国际标准的得2分，采用国家标准的得1分。 注：提供原件或复印件加盖生产企业公章，否则不予加分。 |
|  | 1、投标单位取得类似项目业绩的每项得2分,本项最高得10分。（以合同原件、中标通知书原件及网上中标公示截图为准，三者缺一不得分） 2、投标单位所获得的质量管理体系认证、环境管理体系认证及健康体系认证情况,三证齐全且均在有效期内得3分，三证不齐全或缺项均不得分（以有效期内的证书原件为准） 3、投标单位所投空调品牌在项目所在省级行政单位设有独立售后服务机构的得2分。(需提供售后服务机构证明文件) |
| 设备选型、性能（15） | 1、所投设备中主机、压缩机、变频板、控制主板为同一自主品牌生产的得4分，不同品牌的不得分。（提供加盖制造商公章的检测报告或产品样本或制造商承诺书） 2、所投品牌多联机组具有智能化霜功能的得2分。 3、所投品牌多联机组具有二级过冷技术的得2分。 4、所投品牌多联机具有压缩机轮换功能的得2分。 5、所有室外机压缩机和风扇电机均采用直流变频技术得3分。 6、投标产品满足在恶劣气候下运转稳定性，室外机可在-20℃下持续稳定运行的得1分，室外机可在-25℃下持续稳定运行的得2分。 注：以上得分项均需提供加盖制造商公章的检验报告或产品证书或企业产品样册且与投标文件相符，否则不予加分。投标人提供虚假材料投标的后果自负。（各项指标必须在检验报告或产品证书或企业产品样册中有明确描述，方可得分，在投标文件中的描述不作为得分依据。） |
| 施工组织设计 （19分） | 总体概述：对工程整体有深刻认识、表述完整、清晰；措施先进、具体，施工段划分清晰、合理符合规范要求，得0-2分； 2、施工进度计划和进度保证措施：工期计划编排合理、可行，进度保证措施可靠，已完工程保护措施完善，得0-2分； 3、劳动力和材料投入计划及保证措施、机械设备投入计划：投入计划与进度计划相呼应，满足工程施工需要，投入计划合理准确，得0-2分； 4、质量保证措施：有完整的质量体系，针对项目实际情况，有先进、可行、具体保证措施，得0-3分； 5、具有针对项目实际情况关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案得0-2分； 6、安全文明施工：针对项目实际情况，采用规范正确，有具体完整的措施和应急救援预案，措施齐全、预案可行，得0-3分； 7、施工总平面图：总平面图内容齐全、有针对性、合理、符合安全文明生产要求，满足施工需要，得0-2分； 8、项目班子配备：项目班子管理人员及技术人员配备合理，组织机构设置合理科学，得0-3分。 |
| 售后服务 （7分） | 1、承诺对业主方人员的技术培训安排科学、合理、可行，且售后服务到达现场响应时间在2小时（含2小时）之内且有相应的承诺和保证措施的得0-3分，否则不得分； 2、保修期内及保修期满后维护保养方案可行、细致，并有相关承诺，得0-3分； 3、质保期在满足招标文件要求的基础上每增加一年得0.5分，最多得1分。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评标办法前附表规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人；综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人评标现场抽签确定。

2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：满足招标文件要求。

2.1.2 资格评审标准：满足招标文件要求。

2.1.3 响应性评审标准：满足招标文件要求。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=所有评委得分的算术平均值。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1本次评标按价格部分、技术部分等方面进行综合评审，由评标委员会根据本招标文件，对投标单位的投标书进行评定，业主授权评标委员会根据得分高低的原则，推荐3名中标候选人，招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

3.4.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标单位与排位在中标人之后第一位的预中标候选人签订政府采购合同，以此类推，也可组织重新招标。

3.4.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 合同条款及格式

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                                        。

2.工程地点：                                        。

3.工程立项批准文号：                     。

4.资金来源：                       。

5.工程内容：                     。（具体内容详见本项目招标文件） 。

6.工程承包范围：

招标人提供的设计文件及相关资料包括的全部内容。

#### 二、合同工期

计划开工日期：      年      月     日。

计划竣工日期：      年      月      日。

工期：     日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合国家规范规定的验收合格标准，乙方应加强质量管理，不得出现安全质量缺陷，工程所有项目必须验收通过，并承担因质量缺陷造成的一切损失。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）             ；

2.合同价格形式：         。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：    。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）图纸；

（6）技术标准和要求；

（6）已标价的工程量清单；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                             签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自  合同签订之日  生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执 叁份，承包人执叁份，。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人（授权委托人）：             法定代表人（授权委托人）：

（签字）                              （签字）

组织机构代码：                            组织机构代码：

地  址：                                  地  址：

邮政编码：                                邮政编码：

法定代表人：                              法定代表人：

电  话：                                  电  话：

传  真：                                  传  真：

电子信箱：                                电子信箱：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：

### 第二部分 通用合同条款

参照（GF—2017—0201）建设工程施工合同通用合同条款

## 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：1、合同协议书；2、合同条件；3、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；4、中标通知书；5、投标书及其附件；6、招标文件；7、本合同专用条款；8、本合同通用条款；9、图纸；10、确定工程造价的工程报价单或工程预算书；11、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；12、法律、行政法规。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：另行通知；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                     。

1.1.2.5 设计人：

名    称：另行通知  ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                。

1.1.3.9 永久占地包括：                                      。

1.1.3.10 临时占地包括：                                     。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等本合同适用及涉及的现行法律、法规及地方规章制度。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建设工程质量管理条例》等本工程及本合同适用或涉及的全部规范、标准。

# 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：所有适用规范、标准全部由承包人自行获取，发包人不再另行提供  ；

发包人提供国外标准、规范的份数： /                     ；

发包人提供国外标准、规范的名称： /                     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：参照本项目招标文件投标人须知、技术标准及要求、工程量清单、图纸等章节的要求   。

1.4.4技术标准和要求：依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及山东省或行业的工程建设标准、规范的要求。未尽事宜，按国家或省最新要求执行。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、中标通知书；3、投标书及其附件、招标文件；4、本合同专用条款、5本合同通用条款；6、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；7、预算书；8、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；9其他合同文件；10、法律、行政法规。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期七天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供一般不少于三套的图纸。如需增加图纸份数，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人发包给承包人施工的全部内容的设计图纸（须承包人自行深化设计的内容除外）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：与本项目施工、检查、验收有关的设计项目质量、安全、进度、财务、合同管理等各项施工资料文件；

承包人提供的文件的期限为：执行施工验收规范；

承包人提供的文件的数量为：执行施工验收规范；

承包人提供的文件的形式为：纸质或电子版书面文件；

发包人审批承包人文件的期限：执行施工验收规范。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室或发包人所在地；

发包人指定的接收人为：另行约定。

承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室；

承包人指定的接收人为：另行约定。

监理人接收文件的地点：施工现场监理人办公室或监理人所在地；

监理人指定的接收人为：另行约定。

# 1.10 交通运输

# 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

# 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：同施工场地边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工场地通道由承包人自行负责。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人应对发包人提供的图纸保密，不得将图纸信息及技术资料随意透漏给其他人，未经发包人及图纸设计方同意，承包方不得将本项目图纸及技术信息用于其他项目。因图纸保密发生的费用由发包人承担。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/                      。

# 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  /   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：以投标文件中载明的单价为基础，量     /      。

#### 2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                 ；

身份证号：                                 ；

职    务：                                 ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：              。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三天。

# 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供       。

发包人是否提供支付担保： 不提供             。

发包人提供支付担保的形式： 不提供             。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：执行工程施工竣工验收规范。

承包人需要提交的竣工资料套数：执行工程施工竣工验收规范。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前  。

承包人提交的竣工资料形式要求：按竣工验收规范规定编纂整理。

（10）承包人应履行的其他义务：执行本协议其他部分约定内容。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：执行承包人投标文件；

身份证号：               ；

建造师执业资格等级：          ；

建造师注册证书号：            ；

建造师执业印章号：            ；

安全生产考核合格证书号：           ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 施工现场的施工管理，并对施工工程的进度、质量、安全、费用、合同等进行全面负责  。

# 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：所有工作日时间必须在施工现场且每月不得少于20天，甲方设置考勤设备，如有特殊情况须经监理方及发包人同意方可离开。

# 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按无项目经理在施工现场处理，要求承包人提供有劳动合同及社会保险证明的项目经理，否则发包人有权解除合同，承包人履约保证金不予退还。提供之前，按照项目经理擅自离开施工现场处理 。

# 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按每天2000元罚款。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按无主要施工管理人员处理，除以每人每天1000元罚款。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经监理人及发包人批准  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按无主要施工管理人员处理，处以每人每天1000元罚款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以每人每天1000元罚款。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程        。

主体结构、关键性工作的范围：/

。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                          。

其他关于分包的约定：

。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  从承包人进驻施工现场至竣工验收合格退场        。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  执行本项目招标文件投标人须知章节  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  执行本项目招标文件投标人须知章节。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：参照监理规范及监理合同       。

关于监理人的监理权限：代表发包人进行施工现场监理     。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人承担   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                ；

职    务：                ；

监理工程师执业资格证书号：           ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                ；

关于监理人的其他约定：               。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/                                   ；

（2）/                                   ；

（3）/                                   。

#### 5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：参照本项目招标文件投标人须知、技术标准及要求部分的规定   。

关于工程奖项的约定：参照本项目招标文件投标人须知部分的规定  。

5.2隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款    。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时

5.2.2若因承包人原因造成工程不合格的，则处罚承包人结算总价的10%，并由承包方修复至合格，其费用及延期安置费用全部由承包方双倍承担，无法补救的，按照通用合同条款及国家有关规定执行；若因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

如承包方工程实体质量屡次发生质量事故，或有证据表明有偷工减料的事实发生、承包方对发包方（监理）的合理指令及质量要求拒不执行等，发包方有权向承包方处以人民币5000－10000元/次的违约扣款。

5.3双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款     。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责，其他相关内容执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责编制。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：               。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费已包含在合同价款内，随工程款同期支付。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款         。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款   。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款    。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  执行通用条款     。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用条款  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用条款  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 执行通用条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： /    。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

除不可抗力外，出现延期、超期所产生的安置费用由承包人双倍支付，在工程款中扣除；出现符合法律要求的延期因素及时上报，经发包人和监理单位确认后可予以顺延。发现重大质量、安全问题且整改次数超出3次以上者，发包人有权解除合同，并对承包人清场处理；由原材料、施工人员影响施工进度（以施工组织设计内进度计划为准）次数超过3次及以上者，发包人有权解除合同，并对承包人清场处理；承包人被清场的，对已完成的工程量进行清算，按照已标价工程量清单单价计算出的总工程款下浮50%，竣工验收后无息付款。（如承包人拒不配合清场或阻挠发包人再次组织施工，移交司法机关处理）

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/                 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）/                                           ；

（2）/                                           ；

（3）/                                           。

# 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/                                。

#### 8. 材料与设备

8.1、承包人采购材料设备

（1）承包人采购材料设备的约定：承包人负责采购材料设备的，应按照本合同各组成成分的要求及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责；其余规定执行合同通用条款。

（2）本工程所有主材必须由发包方、工程监理、施工方及相关单位共同考察，并经发包方、监理认可，所有主材进入工地后，必须经发包方、监理签字并检测合格后，方可使用。

（3）中标人自行采购的材料、设备必须由发包方、监理单位及施工单位及相关单位四方签字认可（其质量符合国家质量验收标准），凡纳入省市备案范围的，必须使用备案产品。

（4）列入暂估价的工程项目，按发包方、工程监理、施工方及相关单位共同考察确认的市场价据实重新核算。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款  。

# 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 执行工程施工及验收规范要求    。

# 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款    。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：另行通知         。

施工现场需要配备的试验设备：另行通知                   。

施工现场需要具备的其他试验条件：另行通知                  。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：由监理人另行通知               。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更、现场签证索赔及本协议约定进行变更的其他内容。（不经业主同意，不得擅自变更）   。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:         。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款           。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款           。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不奖励         。

# 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件《暂估价一览表》。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：经发包方、监理人、承包方及相关单位确认的材料、设备价格，由施工单位做出综合单价，交审计单位按合同12.3.1计量原则审核。以审计单位最终核定的综合单价和实际发生的工程量计算暂列金额项目的最终工程款，只计取税金、管理费，计入总合同价款。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是否调整执行本项目招标文件投标人须知、技术标准及要求部分的约定，如调整按以下第2种方式执行。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/                                         ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整，约定对主要材料（主材包括：钢筋、混凝土、砌块、预拌砂浆、电线、电缆）涨、跌价因素进行价款调整。

（2）关于基准价格的约定：投标截止时间28天前，本地建设主管部门发布的最新材料市场信息价。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间（专用合同条款合同履行期间指以发包方、监理方、施工方及相关单位共同认可的材料主要使用期间）材料单价（材料单价指专用合同条款合同履行期间本地建设主管部门发布的材料市场信息价平均值）涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超出5%以外部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间（专用合同条款合同履行期间指以发包方、监理方、施工方及相关单位共同认可的材料主要使用期间）材料单价（材料单价指专用合同条款合同履行期间本地建设主管部门发布的材料市场信息价平均值）跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超出5%以外部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间（专用合同条款合同履行期间指以发包方、监理方、施工方及相关单位共同认可的材料主要使用期间）材料单价（材料单价指专用合同条款合同履行期间本地建设主管部门发布的材料市场信息价平均值）涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超出5%以外部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/                   。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

合同价款采用方式：采用固定总价合同。计价办法执行招标文件规定。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/ 。

风险费用的计算方法：/ 。

风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：一、完全承担风险：1、市场竞争风险、管理风险、通货膨胀风险、汇率变化风险、税收增加风险等；2、固定总价合同模式中的工程量变更风险、工程范围不确定风险；3、施工过程中的其他不可预见风险；二、部分承担风险：合同约定对材料涨价因素进行价款调整的风险。

风险费用的计算方法：合同约定因材料涨价因素调工程价款时，价格变动在约定范围以内时，价格变动风险由承包人承担，超过约定范围时，按市场价格进行调整相应材料价格 。

风险范围以外合同价格的调整方法：不调整 。

3、其他价格方式：不采用    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  30%              。

预付款支付期限：/                                   。

预付款扣回的方式：/                            。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/                     。

预付款担保的形式为：/                                。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/                         。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/                   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：执行通用条款                       。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 适用             。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：不采用             。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                              。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  执行合同约定         。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   执行通用条款       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/             。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/          。

（2）发包人支付进度款的期限：/        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 不采用  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：执行通用条款      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/    。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  执行通用条款              。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用条款                  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  执行通用条款       。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /                                                 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照工期拖延进行处理，每天处合同总价千分之二的罚款，同时支付双倍因工期延误造成增加的拆迁户安置费用（按本工程规划总建筑面积，不足一月的按一月计算），在工程款中扣除。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  执行通用条款     。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 执行通用条款                     。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收后7天内，如不退场按工期延误处理    。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  /       。

竣工结算申请单应包括的内容：/                 。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  /      。

发包人完成竣工付款的期限：  /            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /        。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式五份     。

承包人提交最终结算申请单的期限：  /     。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /                    。

（2）发包人完成支付的期限：   /     。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  按相关法律、法规执行        。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留  。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /        ；

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:   /  。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:        /                    。

关于质量保证金的补充约定：/          。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：    按相关法律、法规执行                 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    执行通用条款     。

#### 16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形：未履行或未及时、完全履行本合同其他条款规定的应由发包人履行的责任      。

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：本合同履行过程中，在本合同范围内，如因发包人的责任给承包人造成损失的，发包人可赔偿因其违约给承包人造成的损失。

（2）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：本合同履行过程中，在本合同范围内，如因发包人的责任给承包人造成损失的，发包人可赔偿因其违约给承包人造成的损失。

（3）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：本合同履行过程中，在本合同范围内，如因发包人的责任给承包人造成损失的，发包人可赔偿因其违约给承包人造成的损失  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 未履行或未及时、完全履行本合同其他条款规定的应由承包人履行的责任          。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：本合同履行过程中，在本合同范围内，如因承包人的责任给发包人造成损失的，承包人负责赔偿因其违约给发包人造成的损失；如承包人违反本合同相关规定的，发包人有权按照相关约定对承包人进行处罚       。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  执行通用条款              。

#### 17、保险

17.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：/   。

17.2其他保险

关于其他保险的约定：执行通用条款            。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

17.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款  。

#### 18、争议解决

18.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意   。

18.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/                        。

选定争议评审员的期限：/                          。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/                   。

18.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/                        。

18.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向本项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                        （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目     标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥         ）。

4. 承包人项目经理：                。

5. 工程质量符合             标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为    日历天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人（授权委托人）：    （签字）     法定代表人（授权委托人）：      （签字）

年       月         日                  年         月          日

## 第五章  工程量清单

### 1、投标报价说明

1.1 工程量清单中的每一子目应填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.2 该工程采取包工包料方式，运杂费、装卸费、保管、安装等人工费、机械费、水电费、施工管理费、风险、利润、保险、保修、保养、成品保护服务及培训、规费、税金以及系统的报建、施工检测及调试、竣工职能部门验收、备案费用等所有费用，投标人应把所有费用分摊在工程量清单所列细目中。

1.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

1.4投标报价编制参考依据：设计图纸和工程量清单等。

### 2、其他说明

工程量清单详见下表，具体工程量以施工图纸为准。

工程量清单

（另附）

## 图  纸

（另附）

## 技术标准和要求

详见施工图纸

## 第八章  投标文件格式

正（副）本

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

## 目    录

一、唱标一览表

二、投标函

三、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

四、投标保证金缴纳凭证

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、投标人认为需要提供的其他材料

## 一、唱标一览表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 总报价（元） | 大写 |  |
|  | 小写 |  |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 对招标文件认同程度 |  |
| 拟派往本工程的项目经理 |  |
| 备注 |  |

注：1.报价保留两位小数（第三位四舍五入）。

2.另准备三份本表单独密封，与响应文件一同递交。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）                       日期：     年   月   日

### 二、投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标报价，工期           ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

电话：

邮政编码：

年        月        日

## 三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

## 法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

委托代理人身份证复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

四、投标保证金缴纳凭证

## 五、已标价工程量清单

## 六、施工组织设计

1. 	投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划

附表四  施工总平面图

### 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

### 附表三：进度计划

1. 投标人应递交施工进度横道图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用横道图表示。

### 附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

## 七、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （二）项目经理简历表

应附项目经理的注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

## 八、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

### （二）近年财务状况表

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （四）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （五）其他资格审查资料

九、投标人认为需要提供的其他材料